附件一、                       课程安排

|  | 上午（9：00-12：00） | 下午（1：00-5：00） |
| --- | --- | --- |
| 第一天 | 项目管理基础 项目管理的基本概念 项目管理框架知识 项目生命周期 项目干系人 组织结构对项目的影响 项目管理过程 案例一：到底是谁的错 客户的内部关系让人迷茫，无所适从。项目怎样才能顺利验收？ 案例二：张峰的烦恼 组织如何避免现场的项目失控？如果失控怎么办 | 案例三：周续的故事 矩阵型组织中的是非如何界定？组织内如何实施“多头管理” 项目整体管理 制定项目计划 指导和管理项目执行 监控项目工作 整体变更控制 需求变更七步法 项目收尾 案例四：倒霉的张好古 项目变更频繁、人员自作主张，“一锅粥”的变更如何应对 |
| 第二天 | 项目范围管理 范围计划/范围定义/创建WBS 范围验证/范围控制 案例五：需求由谁说了算 前期需求不明确，造成甲乙双方争端不断，可争端的解决依据是什么 项目时间管理 活动定义 活动排序 活动资源估计 活动工期估计 | 项目时间管理（续） 制订进度计划 进度控制 案例六：专家拍脑袋估算法 神奇的估算方法，几个小纸片产生无穷的力量，估算精度通常超过您的想象。 案例七：项目工期计算 掌握项目关键路径的计算方法，从而掌握非关键路径的判断方法，有效降低项目对于设备资源和人力资源的峰值需求 |
| 第三天 | 项目成本管理 成本估计 货币时间价值 折旧 项目成本类型 挣值管理 质量管理 质量计划 质量保证 质量控制 案例八：大鹏公司的明天 项目的质量总是项目的“短板”，怎么样在项目发布前就看到这样的短板？ | 人员管理 人力资源计划 获取项目团队 建设项目团队 管理项目团队 团队建设模型 案例九：王泡泡的困惑 知识型的员工难管理，工作要有趣，能力要增长，薪水要提升，说个“不”字就跳槽。还敢管吗 案例十：团队成员的性格分析 有的人开朗，有的人内向，性格对工作有影响吗 |
| 第四天 | 沟通管理 沟通计划 信息发布 绩效报告 干系人管理 案例十一：项目里程碑报告机制演示 案例十二：孤独的韩冷 项目经理如何避免成为“孤家寡人”？如何与大家打成一片 | 风险管理 风险管理计划\风险识别 定性风险分析\定量风险分析 风险响应计划\风险监控 案例十三：项目十大风险识别 最大的风险就是不知道有风险，如何在项目前期识别风险 采购管理 采购计划\发包计划\询价 供应商选择\合同管理\合同收尾 |